# Доповідь про виконану роботу за 08.04.2026

Проєкт: Theraply Platform

# Мета роботи за день

Підготувати технічний фундамент MVP платформи Theraply, реалізувати базову доменну модель, авторизацію, відновлення пароля, рольовий доступ та стартову приватну частину для всіх ключових ролей згідно з ТЗ.

# Виконані роботи

## 1. Підготовка проєкту

• Ініціалізовано проєкт на Next.js 16 + TypeScript.

• Підключено Ant Design та базову UI-інфраструктуру.

• Налаштовано Prisma, локальні env-змінні та prisma.config.ts.

• Локально піднято PostgreSQL у WSL та підключено базу theraply_platform.

• Усунуто технічні проблеми локального середовища, включно із зайвими процесами та помилковими shell-налаштуваннями.

## 2. Проєктування та реалізація бази даних

• Завершено Phase 2: спроєктовано й реалізовано повну Prisma schema згідно з ТЗ.

• Додано моделі User, ClientProfile, TherapistProfile, Booking, Session, Payment, TherapistPayoutDetails, EmailLog, AuditLog, PasswordResetToken.

• Додано enum-и ролей, статусів бронювання, оплат, сесій і email-логів.

• Ураховано зміну ТЗ: замість Calendly закладено Google Calendar.

• Створено і застосовано міграції до локальної PostgreSQL БД.

• Реалізовано seed з тестовими акаунтами для client, therapist і admin.

## 3. Реалізація авторизації та ролей

• Завершено Phase 3: реалізовано NextAuth v4 з Credentials Provider і JWT session strategy.

• Додано валідацію auth-форм через Zod.

• Реалізовано безпечне хешування паролів через bcryptjs.

• Реалізовано реєстрацію клієнта.

• Реалізовано логін через email + password.

• Реалізовано forgot password flow.

• Реалізовано reset password flow.

• Додано role-based redirects після входу та middleware-захист приватних маршрутів.

## 4. Приватні кабінети та захищені маршрути

• Підготовлено базові захищені маршрути: /client/dashboard, /therapist/dashboard, /admin/dashboard.

• Налаштовано перевірку доступу за ролями на серверному рівні та через middleware.

• Побудовано базові dashboard-сторінки для трьох ролей як стартову приватну зону платформи.

## 5. Стабілізація збірки та Vercel

• Виявлено й виправлено проблеми збірки та runtime-помилки на Vercel.

• Додано postinstall: prisma generate для коректної генерації Prisma Client на деплої.

• Seed-конфіг перенесено в prisma.config.ts.

• Виправлено конфігурацію next-auth під v4.

• Виправлено production runtime error сторінки /login.

## 6. Документація

• Оновлено README.md англійською мовою.

• Створено README.ua.md українською мовою.

• Зафіксовано фактичний стан Phase 1-3, маршрути, модель БД, тестові акаунти й результати перевірки.

# Результат на кінець дня

• Підготовлено повний технічний фундамент MVP.

• База даних і доменна модель готові для подальшого розвитку booking/payment логіки.

• Авторизація, відновлення пароля та рольовий доступ працюють.

• Приватна зона для client, therapist і admin уже існує та захищена.

• Проєкт стабільно збирається локально та готовий до наступної фази.

# Що ще не реалізовано

• Повний booking flow.

• Інтеграція з Google Calendar.

• Stripe payments.

• Відправка email-повідомлень.

• Повноцінні role-specific кабінети з бізнес-даними.

• Cron-логіка та автоматичні правила.

# Висновок

За сьогодні завершено критично важливий стартовий блок MVP: створено основу платформи, без якої неможливо стабільно будувати бронювання, оплати, бізнес-процеси та робочі кабінети. Проєкт готовий до переходу в наступну фазу розвитку dashboard experience та внутрішньої структури кабінетів.